Информация по ЮВАО по программе капитального ремонта многоквартирных домов в округе в 2015 году

- В каких домах округа начнется капремонт в 2015 году. По каким адресам? Какие работы планируется провести, и за какие сроки?

В октябре начнутся работы по 20 адресам в ЮВАО, в которых будут выполняться следующие виды работ:

| N п/п | АО | Район | Адрес | 2015г. | 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 2 | ЮВАО | Лефортово | Сторожевая ул. 24 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 3 | ЮВАО | Нижегородский | Карачаровская 3-я ул. 10 к.2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 4 | ЮВАО | Нижегородский | Нижегородская ул. 73 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 5 | ЮВАО | Нижегородский | Новохохловская ул. 5 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 6 | ЮВАО | Нижегородский | Новохохловская ул. 7 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 7 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе 16/2 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт подвальных помещений |
| 8 | ЮВАО | Нижегородский | Рязанский просп. 23 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 9 | ЮВАО | Нижегородский | Хохловка Верхн. ул. 43 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши |
| 10 | ЮВАО | Нижегородский | Чистопольская ул. 4 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 11 | ЮВАО | Рязанский | Институтская 3-я ул. 4 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт или замены мусоропровода | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 12 | ЮВАО | Рязанский | Мещерский пер. 2 к.1 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) -внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 13 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 3 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 14 | ЮВАО | Текстильщики | Артюхиной ул. 2 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 15 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 5 к.3 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада |
| 16 | ЮВАО | Текстильщики | Юных Ленинцев ул. 8 | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт или замены внутреннего водостока - ремонт крыши - ремонт подвальных помещений |
| 17 | ЮВАО | Кузьминки | Юных Ленинцев ул. 86 | - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | -ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 18 | ЮВАО | Лефортово | Лефортовский Вал ул. 24 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт фасада - ремонт крыши |
| 19 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 23 к.3 | -ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |
| 20 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Самаркандский бульв. 24 к.1 | -ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) - внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) - ремонт крыши - ремонт фасада |

- Все ли начатые в 2015 году работы планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем ?

В 2015 году будут выполнены следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы;

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали;

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали)

- ремонт или замены мусоропровода;

В 2016 году будут выполнены следующие виды работ:

-ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки;

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали);

- внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки);

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки);

- ремонт фасада;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений.

Есть ли среди этих домов те, что перешли на спецсчета?

- Сроки для подрядчиков по проведению работ в домах, перешедших на счецсчета, определяются решением жителей.

Все ли работы по этим 21 домам планируется заверить в этом году? Или ремонт их продолжится в следующем?

Во всех 21 МКД срок выполнения работ 30.06.2016 года. За исключением дома по адресу Волжский бульвар, 114 а, кор. 4.

В первую очередь будут проведены всесезонные работы, которые не зависят от времени года  и погоды. Выполнение работ по ремонту стояков системы отопления возможно по окончании отопительного сезона. Чтобы присутствие рабочих и неудобства, связанные с проведением работ непосредственно в квартирах, были минимальны, работы по ремонту стояков систем водоснабжения и водоотведения привязаны к периоду ремонта стояков отопления и будут проводиться в те же сроки либо близкие к ним.

3. Будут ли работы по капитальному ремонту домов проводиться зимой? Если да, то какие именно и в каких домах?

Да.

- ХВС (стояки, магистраль),

-ГВС (стояки, магистраль),

-Канализация (стояки, выпуски),

-Электроснабжение,

- Ремонт мусоропровода.

4. По каким адресам по ЮВАО в этом году пройдет замена лифтов? И когда эти работы будут завершены?

| №п/п | Административный округ | район | Адрес многоквартирного дома | Подрядная организация | Дата начало производства работ | Дата окончания производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 30.10.2015 | 13.12.2015 |
| 2 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 3 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 30.10.2015 | 13.12.2015 |
| 4 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 5 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 30.10.2015 | 13.12.2015 |
| 6 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 7 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 30.10.2015 | 13.12.2015 |
| 8 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 17 | ООО "Элевейтинг" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 9 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 10 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 11 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 12 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 13 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 14 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 15 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 16 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 41 | ООО "СУ-177" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 17 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 23, кор. 4 | ООО "КУРС" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 18 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 23, кор. 4 | ООО "КУРС" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 19 | ЮВАО | Лефортово | Синичкина 2-я улица, дом 9, кор. 1 | ООО "Курс" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 20 | ЮВАО | Лефортово | Синичкина 2-я улица, дом 9, кор. 1 | ООО "Курс" | 01.09.2015 | 25.10.2015 |
| 21 | ЮВАО | Лефортово | Синичкина 2-я улица, дом 9, кор. 1 | ООО "Курс" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 22 | ЮВАО | Лефортово | Синичкина 2-я улица, дом 9, кор. 1 | ООО "Курс" | 01.09.2015 | 25.10.2015 |
| 23 | ЮВАО | Лефортово | Сторожевая улица, дом 29 | ООО "КУРС" | 16.10.2015 | 09.12.2015 |
| 24 | ЮВАО | Лефортово | Сторожевая улица, дом 29 | ООО "КУРС" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 25 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 26 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 27 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 28 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 29 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 30 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 31 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 32 | ЮВАО | Лефортово | Наличная улица, дом 5 | ООО "Лифтовая компания Практика" | 21.08.2015 | 14.10.2015 |
| 33 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 34 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 30.10.2015 | 23.12.2015 |
| 35 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 36 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 30.10.2015 | 23.12.2015 |
| 37 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 38 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 30.10.2015 | 23.12.2015 |
| 39 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 40 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 30.10.2015 | 23.12.2015 |
| 41 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 31.08.2015 | 24.10.2015 |
| 42 | ЮВАО | Марьино | Батайский проезд, дом 37 | ООО "Волга" | 30.10.2015 | 23.12.2015 |
| 43 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 19 | ООО "Волга" | 12.10.2015 | 05.12.2015 |
| 44 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 19 | ООО "Волга" | 18.08.2015 | 11.10.2015 |
| 45 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 19 | ООО "Волга" | 12.10.2015 | 05.12.2015 |
| 46 | ЮВАО | Марьино | Голованова Маршала улица, дом 19 | ООО "Волга" | 18.08.2015 | 11.10.2015 |
| 47 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 48 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 28.09.2015 |
| 49 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 50 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 51 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 52 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 53 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 54 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 55 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 56 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 57 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 58 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 26 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 59 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 60 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 61 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 62 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 63 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 64 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 65 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 66 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 67 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 68 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 69 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 70 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 71 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 72 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 73 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 74 | ЮВАО | Марьино | Донецкая улица, дом 27 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 75 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 76 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 77 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 78 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 79 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 80 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 81 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 2 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 82 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 83 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 84 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 85 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 86 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 87 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 88 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 89 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 90 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 91 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 92 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 93 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 27 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 94 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 36 | ООО "Волга" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 95 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 36 | ООО "Волга" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 96 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.10.2015 | 17.12.2015 |
| 97 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.08.2015 | 17.10.2015 |
| 98 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.10.2015 | 17.12.2015 |
| 99 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.08.2015 | 17.10.2015 |
| 100 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.10.2015 | 17.12.2015 |
| 101 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.08.2015 | 17.10.2015 |
| 102 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.10.2015 | 17.12.2015 |
| 103 | ЮВАО | Некрасовка | Вольская 2-я улица, дом 20 | ООО "Волга" | 19.08.2015 | 17.10.2015 |
| 104 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 105 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 106 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 107 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 108 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 109 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 110 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 111 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 112 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 113 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 114 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 29.09.2015 | 12.11.2015 |
| 115 | ЮВАО | Печатники | Батюнинская улица, дом 14 | ООО "Волга" | 14.08.2015 | 27.09.2015 |
| 116 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 10, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 117 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 118 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 119 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 120 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 121 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 122 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 123 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 124 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентская улица, дом 29/179 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 125 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская улица, дом 13, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 126 | ЮВАО | Лефортово | Энергетическая улица, дом 8, кор. 1 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 127 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе, дом 26 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 128 | ЮВАО | Лефортово | Энтузиастов шоссе, дом 26 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 129 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 14 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 130 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 14 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 131 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 16, кор. 2 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 132 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 16, кор. 2 | ООО "СпецЛифтСервис" | 16.11.2015 | 25.12.2015 |
| 133 | ЮВАО | Рязанский | Скрябина Академика улица, дом 14 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 134 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 20а | ООО "СпецЛифтСервис" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 135 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 136 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 137 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 138 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 139 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 140 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 3 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 141 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 142 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 143 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 144 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 145 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 146 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 5 | ООО "СпецЛифтСервис" | 06.11.2015 | 25.12.2015 |
| 147 | ЮВАО | Текстильщики | Волжский бульвар, дом 95, кор. 6 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 148 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица , дом 21, кор. 1 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 149 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 150 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 151 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 152 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 153 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 154 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 155 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 156 | ЮВАО | Текстильщики | Грайвороновская улица, дом 17 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 157 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я улица, дом 12, кор. 2 | ООО "СпецЛифтСервис" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 158 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская улица, дом 11, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 159 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская улица, дом 11, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 160 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская улица, дом 11, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 161 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ферганская улица, дом 11, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 162 | ЮВАО | Кузьминки | Волгоградский проспект, дом 70 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 163 | ЮВАО | Кузьминки | Волгоградский проспект, дом 70 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 164 | ЮВАО | Кузьминки | Волгоградский проспект, дом 70 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 165 | ЮВАО | Кузьминки | Волгоградский проспект, дом 70 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 166 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 167 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 168 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 5 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 169 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 170 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 26.08.2015 | 19.10.2015 |
| 171 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 172 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 173 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 174 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 175 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 176 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 177 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 178 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 179 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 180 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 181 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 182 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 183 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 184 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 185 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 186 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 187 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 05.10.2015 | 23.11.2015 |
| 188 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 8 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 11.08.2015 | 29.09.2015 |
| 189 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 9 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 190 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 113, кор. 9 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 191 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.08.2015 | 21.10.2015 |
| 192 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 22.10.2015 | 15.12.2015 |
| 193 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 194 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 195 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 196 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 197 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 198 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 199 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 200 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 201 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 202 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 203 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 204 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 205 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 206 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 207 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 208 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 209 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 210 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 211 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 212 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 213 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 214 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 6 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 215 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 216 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 217 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 218 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 219 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 220 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 221 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 222 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 223 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 224 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 225 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 226 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 227 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 02.11.2015 | 16.12.2015 |
| 228 | ЮВАО | Кузьминки | Волжский бульвар, дом 114а, кор. 7 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 14.09.2015 | 28.10.2015 |
| 229 | ЮВАО | Лефортово | Волочаевская улица, дом 2, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.10.2015 | 10.12.2015 |
| 230 | ЮВАО | Лефортово | Волочаевская улица, дом 2, кор. 1 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.09.2015 | 24.10.2015 |
| 231 | ЮВАО | Лефортово | Слободской переулок, дом 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 28.10.2015 | 11.12.2015 |
| 232 | ЮВАО | Лефортово | Слободской переулок, дом 2 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 10.09.2015 | 24.10.2015 |
| 233 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 234 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 235 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 236 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 237 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 238 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 239 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 240 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 241 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 242 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 243 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 23.10.2015 | 16.12.2015 |
| 244 | ЮВАО | Лефортово | Солдатская улица, дом 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 27.08.2015 | 20.10.2015 |
| 245 | ЮВАО | Марьино | Новочеркасский бульвар, дом 20, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 01.10.2015 | 09.12.2015 |
| 246 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я улица, дом 20, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 24.08.2015 | 17.10.2015 |
| 247 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я улица, дом 20, кор. 3 | ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 19.10.2015 | 12.12.2015 |
| 248 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля улица, дом 5, кор. 3 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 249 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля улица, дом 5, кор. 3 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 250 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля улица, дом 5, кор. 3 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 251 | ЮВАО | Люблино | Верхние Поля улица, дом 5, кор. 3 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 252 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 253 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 254 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 255 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 256 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 257 | ЮВАО | Люблино | Краснодонская улица, дом 24 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 258 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 259 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 260 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 261 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 262 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 263 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 264 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 59 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 265 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 61 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 266 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 61 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 267 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 61 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 268 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 61 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 269 | ЮВАО | Люблино | Люблинская улица, дом 61 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 270 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 271 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 272 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 273 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 274 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 275 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 4 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 276 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 277 | ЮВАО | Люблино | Новороссийская улица, дом 8 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 278 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 279 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 280 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 281 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 282 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 283 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 284 | ЮВАО | Люблино | Судакова улица, дом 11 | ООО "Энергоаудит-Эксперт" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 285 | ЮВАО | Капотня | Капотня 3-й квартал, дом 25 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 28.10.2015 | 21.12.2015 |
| 286 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 287 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 288 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 289 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 290 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 291 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 292 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 293 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 294 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 295 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 09.11.2015 | 23.12.2015 |
| 296 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 13 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 297 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 13 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 298 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 13 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 299 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 13 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 300 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 301 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 302 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 303 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 304 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 305 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 306 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 20 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 307 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 308 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 309 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 310 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 311 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 312 | ЮВАО | Капотня | Капотня 5-й квартал , дом 5 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 06.11.2015 | 20.12.2015 |
| 313 | ЮВАО | Люблино | 40 лет Октября проспект , дом 14, кор. 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 314 | ЮВАО | Люблино | 40 лет Октября проспект , дом 14, кор. 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 315 | ЮВАО | Люблино | 40 лет Октября проспект , дом 14, кор. 1 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 316 | ЮВАО | Люблино | Совхозная улица, дом 19 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 317 | ЮВАО | Люблино | Совхозная улица, дом 19 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 318 | ЮВАО | Люблино | Совхозная улица, дом 19 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 319 | ЮВАО | Люблино | Совхозная улица, дом 19 | ООО "КапУниверсалСтрой" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 320 | ЮВАО | Лефортово | Лефортовский Вал улица, дом 9 | ООО"Меридиан" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 321 | ЮВАО | Лефортово | Лефортовский Вал улица, дом 9 | ООО"Меридиан" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 322 | ЮВАО | Лефортово | Лефортовский Вал улица, дом 9 | ООО"Меридиан" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 323 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 324 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 325 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 326 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 327 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 328 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе, дом 16/2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 329 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 5-я улица, дом 9 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 330 | ЮВАО | Южнопортовый | Кожуховская 5-я улица, дом 9 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 331 | ЮВАО | Южнопортовый | Крутицкий 3-й переулок, дом 13 | ООО"Меридиан" | 11.11.2015 | 25.12.2015 |
| 332 | ЮВАО | Южнопортовый | Крутицкий 3-й переулок, дом 13 | ООО"Меридиан" | 03.11.2015 | 22.12.2015 |
| 333 | ЮВАО | Южнопортовый | Новоостаповская улица, дом 4, кор. 2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 334 | ЮВАО | Южнопортовый | Новоостаповская улица, дом 4, кор. 2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 335 | ЮВАО | Южнопортовый | Новоостаповская улица, дом 4, кор. 2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 336 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 13, кор. 1 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 337 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 338 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 339 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 340 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 341 | ЮВАО | Южнопортовый | Симоновский Вал улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 342 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 343 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 344 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 345 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 346 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 347 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 348 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 349 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 350 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 351 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 15 | ООО"Меридиан" | 13.11.2015 | 22.12.2015 |
| 352 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 18 | ООО"Меридиан" | 05.10.2015 | 28.11.2015 |
| 353 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 19, кор. 2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 354 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 19, кор. 2 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 355 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 35/20 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 356 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова улица, дом 35/20 | ООО"Меридиан" | 05.11.2015 | 24.12.2015 |
| 357 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 2 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 358 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 2 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 359 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 2 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 360 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 2 | ООО"Меридиан" | 12.11.2015 | 21.12.2015 |
| 361 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 362 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 363 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 364 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 365 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |
| 366 | ЮВАО | Южнопортовый | Шарикоподшипниковская улица, дом 40 | ООО"Меридиан" | 29.10.2015 | 22.12.2015 |

5. На каком этапе находится отбор подрядчиков по капремонту в ЮВАО?

В настоящее время подрядные организации выбраны по след. адресам:

| 1 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | Ташкентский пер. 9 к.1 | ООО "Экостандарт" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЮВАО | Лефортово | Сторожевая ул. 24 | ООО "Горизонт" |
| 3 | ЮВАО | Нижегородский | Карачаровская 3-я ул. 10 к.2 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 4 | ЮВАО | Нижегородский | Нижегородская ул. 73 | ООО "Горизонт" |
| 5 | ЮВАО | Нижегородский | Рязанский просп. 23 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 6 | ЮВАО | Нижегородский | Чистопольская ул. 4 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 7 | ЮВАО | Нижегородский | Новохохловская ул. 5 | ООО "Горизонт" |
| 8 | ЮВАО | Нижегородский | Новохохловская ул. 7 | ООО "Горизонт" |
| 9 | ЮВАО | Нижегородский | Хохловка Верхн. ул. 43 | ООО "Горизонт" |
| 10 | ЮВАО | Нижегородский | Перовское шоссе 16/2 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 11 | ЮВАО | Рязанский | Институтская 3-я ул. 4 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 12 | ЮВАО | Рязанский | Мещерский пер. 2 к.1 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 13 | ЮВАО | Рязанский | Новокузьминская 1-я ул. 3 | ООО "СитиСтройСервис" |
| 14 | ЮВАО | Текстильщики | Артюхиной ул. 2 | ООО "Строительная Компания "Статус" |
| 15 | ЮВАО | Текстильщики | Текстильщиков 8-я ул. 5 к.3 | ООО "Строительная Компания "Статус" |
| 16 | ЮВАО | Текстильщики | Юных Ленинцев ул. 8 | ООО "Строительная Компания "Статус" |
| 17 | ЮВАО | Лефортово | Авиамоторная ул. 3 |  |
| 18 | ЮВАО | Южнопортовый | Трофимова ул. 23 к.3 | ООО"Строительная компания"Статус" |
| 19 | ЮВАО | Кузьминки | Юных Ленинцев ул. 86 | ООО"Строительная компания"Статус" |
| 20 | ЮВАО | Лефортово | Лефортовский Вал ул. 24 | ООО"Строительная компания"Статус" |

6. К каким неудобствам должны быть готовы жители в связи с проведением ремонтных работ в их доме? По какому графику будут проводиться эти работы (дни недели, время работ)? В каких случаях жители обязаны впускать в свои квартиры рабочих, проводящих ремонт в их доме? И обязаны ли...?

- В одном доме в среднем будет проводиться 8-14 видов работ, которые будут затрагивать около десятка конструктивных элементов здания. Неудобства, с которыми столкнутся жители при проведении капитального ремонта – это  временное отключение инженерных систем в процессе их замены и предоставление допуска  к проведению ремонтных работ в своих квартирах.

- Перед началом проведения капитального ремонта на подъездах будут размещены информационные стенды с указанием сроков проведения работ, контактов ответственных лиц, а также адресов и часов приема жителей. Кроме того, жильцы смогу прийти в методический кабинет в управе района и получить необходимую консультацию.

- В интересах жителей впускать в свои квартиры рабочих подрядных организаций для проведения работ по замене инженерных сетей, тем самым они снимают с себя ответственность за любую аварию, которая может случится на участке прогнившего стояка, а также и ее ликвидации.

Проводить работу с такими собственниками, которые не обеспечивают допуск в свои квартиры работникам должны в первую очередь сами жители домов, а также управляющие компания должна проводить разъяснительную работу.

- За каждым объектом будет закреплен инженер технического надзора заказчика – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, который обязан осуществлять контроль сроков выполнения работ, соответствия поставляемого оборудования и материалов условиям договора, качества выполнения работ требованиям нормативной документации.

- Все рабочие подрядных организаций обязаны носить спецодежду.